Informatívna správa

K plneniu uznesenia MZ č. 99/a  zo dňa 28. februára 2012

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade s platnými ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi                                                                a) ukladá prednostovi Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP predložiť   na

najbližšie  rokovanie  MZ MČ Košice – Sídlisko KVP

1. Písomnú  správu   o  doterajších  aktivitách   MČ  v   súvislosti   s  naplnením   uznesenia

MZ č.30 z  12.05.2011  a  uznesenia  Mestského zastupiteľstva č. 142 z 19.09.2011, aj  o

aktuálnom stave  zmluvných vzťahov k  tomuto objektu

2. Písomný,   alternatívny    návrh   o   pripravovaných   a   možných    riešeniach,    aj    s

predpokladanými    termínmi    postupných    krokov,    pre    zabezpečenie    likvidácie

schátralého objektu – rozostavaný  bazén pri ZŠ Starozagorská 8, Košice, i s prípadnou

možnosťou  vrátenia  objektu  do  vlastníctva  mesta  Košice

Na základe stretnutí zástupcov mestskej časti Košice – Sídlisko KVP so zástupcami Mesta Košice

boli vykonané doteraz nasledovné kroky :

- Dňa 10.2.2011 Mesto Košice ponúklo MČ KVP rozostavaný objekt bazéna za  1,- euro bez predkupného práva

- Dňa 28.2.2011 zaslaná odpoveď Mestu Košice,že ich ponuka bude predložená na mimoriadne miestne zastupiteľstvo

- Dňa 5.5.2011 listom mestská časť požiadala o pozastavenie prípravy na dražbu do mimoriadneho zasadnutia mestskej časti

- Dňa 13.5.2011 miestne zastupiteľstvo schválilo odkúpenie stavby rozostavaného bazéna za 1,- euro za účelom jeho likvidácie a zároveň požiadalo o pridelenie bežného transferu na likvidáciu bazéna

- Dňa 16.5.2011 prijaté uznesenie bolo zaslané mestu Košice.

- Dňa 23.5.2011 mestská časť potvrdila záujem o kúpu za 1,- euro a transfer vo výške       37000,- eur

- Dňa 23.6.2011 bola doručená odpoveď od Mesta Košice – porada primátora odporúča predať objekt za 1,- euro bez transferu

- Dňa 18.7.2011 mestská časť potvrdila odkúpenie objektu aj bez transferu

- Dňa 22.9.2011 mestské zastupiteľstvo schválilo predaj rozostavaného bazéna za 1 eur bez pozemkov za účelom likvidácie

- Dňa 7.3.2012 uzavretá kúpna zmluva medzi MČ KVP a Mestom Košice – kúpa za 1,- euro bez pozemkov s právom spätnej kúpy do 5. rokov ak do dvoch rokov nedôjde k likvidácii stavby.

- Tohto času prebieha vklad do katastra nehnuteľností. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti mestskej časti zabezpečí mesto Košice do 10 dní od doručenia rozhodnutia o povolení vkladu.

- Následne mestská časť zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie,povolenie na odstránenie stavby , výber dodávateľa a samotnú likvidáciu.

K plneniu uznesenia MZ č. 101/a,b  zo dňa 28. februára 2012

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

a) žiada prednostu miestneho úradu o zorganizovanie poslaneckého prieskumu v Drocárovom parku, objekt Senior dom v spolupráci s poslancami miestneho zastupiteľstva

Pre najlepšie využitie areálu v Drocárovom parku boli zvolané pracovné stretnutia poslancov, prednostu a vedúcej správy majetku  dňa 26. marca 2012 a 2. apríla 2012 s cieľom prerokovať  súťažné podklady na verejnú súťaž na najlepšie využitie areálu bývalej materskej školy a jaslí v Drocárovom parku č. 2 v Košiciach a podmienky nájomnej zmluvy.

Poslanecký prieskum bol vykonaný 27.3.2012 za účasti poslancov miestneho zastupiteľstva, prednostu, vedúcej správy majetku a miestnej kontrolórky.

b) žiada prednostu Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, aby na najbližšie rokovanie MZ predložil informáciu o prijatých opatreniach na zabezpečenie objektu

Oddelenie správy majetku požiadalo Mestskú a Štátnu  políciu o náhodné kontroly objektu, objekt bol zabezpečený visiacim zámkom. Zástupcovia oddelenia správy majetku vykonávajú priebežné kontroly objektu. Najúčinejším riešením je sprevádzkovanie objektu- návrhy na riešenia sú uvedené v Správe k uzneseniu č. 101.

Spracoval :  Ing. Ján Bugoš

prednosta miestneho úradu