Mestská časť Košice - Sídlisko KVP

Na zasadanie Miestneho zastupiteľstva

Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

dňa  2. júna 2015

2.

Názov materiálu :

Zmena Uznesenia č. 213 zo dňa 30. 4. 2013 – Nájom areálu v Drocárovom parku

pre Ing. Rudolfa Vancáka RZ KARAT

Návrh na uznesenie :

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade s § 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP a Nájomnou zmluvou č. 64/2013/SM zo dňa 9. 7. 2013 schvaľuje

- zmenu Uznesenia č. 213 MZ MČ Košice – Sídlisko KVP zo dňa 30. 4. 2013 v bode 1. písm. a) v časti zdôvodnenia osobitného zreteľa takto:

V bode 1. zdôvodnenia osobitného zreteľa sa vypúšťa text poslednej vety: „Dom seniorov (pavilón SO 01P) bude skolaudovaný v lehote najneskôr do 2 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy“

a nahrádza sa novým znením:

„Ing. Rudolf Vancák RZ KARAT ukončí rekonštrukciu - stavebné úpravy všetkých stavebných objektov okrem SO 02L v súlade so Stavebným povolením, Projektovou dokumentáciou, Aktualizáciou Štúdie využitia Nehnuteľností, resp. Novou projektovou dokumentáciou a Novými povoleniami do 26 mesiacov odo dňa podpisu Dodatku č. 1 k Zmluve č. 64/2013/SM, nie však neskôr ako k 30.06.2017“

a zároveň sa vypúšťa v šiestom riadku bodu 1 znenie: ... za účelom jej využívania ako Denné centrum slúžiace pre seniorov mestskej časti, Dom seniorov (pavilón SO 01P)...

a nahrádza sa novým znením: ... za účelom jej využívania ako Dom seniorov (pavilón SO 01P, SO 01L)...,

b) Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 64/2013 zo dňa 9. 7. 2013, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.

Stanovisko miestnej rady:

Predložený návrh na uznesenie nebol miestnou radou prijatý.

Spracovala:

Ing. Anna Schrötterová

vedúca oddelenia správy majetku

Predkladá:							Podpis predkladateľa

Ing. Alfonz Halenár, v. r.

starosta