Zmluva o dielo č. 176/2023/VaM

uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi:

Objednávateľom:		Mestská časť Košice – Sídlisko KVP

Sídlo:				Trieda KVP 1, 040 23 Košice

IČO:				00 691 089

DIČ:				2020928327

IČ DPH:				nie je platcom

Bankové spojenie:		Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN:				SK46 5600 0000 0005 3629 8001

Štatutárny orgán:			Mgr. Ladislav Lörinc, starosta

Zodpovedná osoba:		Mgr. Rastislav Roško, rastislav.rosko@mckvp.sk,

+421910125244

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:			doplniť

Sídlo:				doplniť

IČO:				doplniť

DIČ:				doplniť

IČ DPH:				doplniť

Bankové spojenie:		doplniť

IBAN:				doplniť

Zápis v registri:			doplniť

Štatutárny orgán:			doplniť

Zodpovedná osoba:		doplniť

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ len „Zmluvné strany“)

Článok I.

Predmet zmluvy

  - Objednávateľ v rámci realizácie samosprávnej pôsobnosti vykonáva správu nehnuteľností nachádzajúcich sa v jeho katastrálnom území.

  - Zhotoviteľ vyhlasuje, že je podnikateľom existujúcim v zmysle právnych predpisov platných v SR, odborne spôsobilým a plne oprávneným na zhotovenie nižšie uvedeného diela v zmysle tejto Zmluvy. Zároveň si je Zhotoviteľ vedomý, že ak má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“) splní si túto povinnosť najneskôr v deň nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy.

  - Vzhľadom na to, že Objednávateľ v rámci projektu „Projekčné riešenie organizácie dopravy v mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“ (ďalej len „Projekt“) potrebuje zabezpečiť zhotovenie nižšie uvedeného diela a Zhotoviteľ spĺňa k tomu všetky potrebné predpoklady uzatvárajú Objednávateľ so Zhotoviteľom túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

  - Táto Zmluva sa uzatvára v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami. Zmluva sa uzatvára na základe výsledku prieskumu trhu s názvom: „Geodetické zameranie pouličného parkovania na území MČ Košice – Sídlisko KVP“ zrealizovaného v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky zákazky (ďalej len „Výzva“). Cenová ponuka Zhotoviteľa bola vybraná v rámci prieskumu trhu ako najvýhodnejšia a tvorí prílohu tejto Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť (ďalej len „Príloha“).

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Geodetické zameranie pouličného parkovania“ (71354100-5 – Digitálne mapovanie, 71354300-7 – Katastrálne vymeriavanie a 71355200-3 – Topografické /kartografické/ merania) (ďalej len „Dielo“) v rozsahu a špecifikácií podľa Prílohy a podľa podmienok zadaných vo Výzve, prípadne určených v príslušných stanoviskách, vyjadreniach, odporúčaniach, súhlasoch, povoleniach a rozhodnutiach (ďalej len „Úradné doklady“) štátnych orgánov, iných orgánov verejnej moci, prípadne iných autorizovaných osôb (ďalej len „Orgány verejnej moci“) potrebných k vykonaniu Diela. Dielo pozostáva zo súhrnu činností geodetického charakteru, ktorých cieľom je vykonanie Diela zo strany Zhotoviteľa v takom technickom stave, ktorý má zodpovedať účelu, na ktorý je určený. Rozsah Diela uvedený v Prílohe je len predbežný a nie je pre Objednávateľa záväzný. Skutočný rozsah Diela (presný rozsah prác) bude stanovený Objednávateľom podľa jeho potrieb a požiadaviek a predložený Zhotoviteľovi pred začatím vykonávania Diela, prípadne upresnený alebo doplnený neskôr v priebehu vykonávania Diela. Dielo bude zahŕňať zameranie miestnych ciest a priľahlých plôch. Predmetom Diela je polohopisné a výškopisné zameranie parkovísk, vrátane ostatných miestnych ciest a priľahlých plôch a všetkých objektov viditeľných na pozemkoch, doplnenie stavu KN-C a zameranie vodorovného a zvislého dopravného značenia.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a nebezpečenstvo a v čase uvedenom v článku II. Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať v zmysle podmienok Zmluvy s náležitou  odbornou starostlivosťou a zodpovedajúcou kvalifikáciou, zaväzuje sa dodržiavať právne predpisy a technické normy platné v SR v čase realizácie Diela a to v kvalite nimi ustanovenej.

  - Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom Diela a je technicky, odborne, materiálne a personálne spôsobilý Dielo zrealizovať podľa tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ prehlasuje, že starostlivo skontroloval realizáciu Diela z hľadiska chýb, neúplností a nezhodností, najmä technického druhu. Zhotoviteľ je jedine zodpovedný za to, že všetky predpoklady, ktoré sú potrebné pre úplné, riadne a včasné zhotovenie Diela budú stanovené v Zmluve. Po uzavretí Zmluvy sa Zhotoviteľ nemôže odvolávať na chýbajúce stanovenie takýchto predpokladov.

  - Zhotoviteľ pri vykonávaní Diela bude postupovať podľa pokynov Objednávateľa, avšak pri určení samotného spôsobu vykonania Diela bude postupovať Zhotoviteľ samostatne.

  - Pred začatím vykonávania Diela, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť taký technologický postup, ktorým sa po dobu vykonávania Diela a po jeho zhotovení zamedzí akýmkoľvek škodám.

  - Zároveň je Zhotoviteľ povinný mať počas celej doby realizácie Diela a počas zodpovednosti za vady Diela uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu vo výške minimálne 30 000 €, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom jeho činnosti. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi na kontrolu platnosti poistenia k nahliadnutiu všetky podklady a to kedykoľvek na požiadanie. Zhotoviteľ výslovne súhlasí s náhradou všetkých škôd spôsobených pri vykonávaní Diela podľa tejto Zmluvy, a to priamo tretím osobám, prípadne Objednávateľovi.

  - Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie zmluvnú cenu podľa článku III. tejto Zmluvy.

Článok II.

Čas, miesto a spôsob zhotovenia Diela

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo nasledujúco:

    - termín začatia:		deň nasledujúci po dni nadobudnutia účinnosti Zmluvy,

    - termín dokončenia:	90 dní odo dňa začatia.

Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo bude zhotovené najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

  - Zhotoviteľ je povinný preukázateľne vopred oznámiť Objednávateľovi deň začatia vykonávania Diela, ako aj jeho jednotlivých častí.

  - V mieste realizácie Projektu je Zhotoviteľ oprávnený realizovať vykonávanie Diela počas celého týždňa v pondelok až piatok v čase od 7.00 hod do 18.00 hod a cez víkend v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.

  - V prípade, že Zhotoviteľovi prekážajú vo vykonávaní Diela omeškanie Objednávateľa so splnením jeho záväzkov podľa článku VII. tejto Zmluvy alebo vyššia moc, jednotlivé termíny plnenia, vrátane termínu dokončenia Diela sa predlžujú o túto dobu. Omeškanie Objednávateľa so splnením jeho záväzkov podľa článku VII. tejto Zmluvy, vyššia moc a doba počas ktorej nemohol Zhotoviteľ vykonávať Dielo musia byť bez zbytočného odkladu zaznamenané a odsúhlasené Objednávateľom. V prípade porušenia tejto povinnosti sa uplatní fikcia, že Zhotoviteľ je v omeškaní s termínmi plnenia, vrátane termínu dokončenia Diela po dobu, po ktorú si túto povinnosť nesplnil, a to aj vtedy, ak dôvod omeškania spočíval v okolnostiach vzniknutých na strane Objednávateľa a vo vyššej moci.

  - Predĺženie jednotlivých termínov plnenia, vrátane termínu dokončenia Diela a zmena rozsahu Diela môžu byť upravené vzájomnou dohodou Zmluvných strán, a to písomne formou dodatku k Zmluve.

  - Ak Zhotoviteľ vykoná Dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ Dielo prevziať i v skoršom termíne.

  - Miestom realizácie Projektu sú nehnuteľnosti – miestne cesty (parkoviská, ulice, verejné priestranstvá) a priľahlé plochy (chodníky, zeleň) na uliciach Bauerova, Cottbuská, Čordákova, Dénešova, Drábova, Hemerkova, Húskova, Janigova, Jána Pavla II., Jasuschova, Klimkovičova, Starozagorská, Stierova, Titogradská, Wuppertálska, Wurmova, Zombova a parkovisku pod Kostolom Božieho milosrdenstva nachádzajúce sa v územnom obvode Objednávateľa, katastrálne územie Grunt (ďalej len „Miesto Projektu“). Vlastníkom Miesta Projektu je mesto Košice, pričom Objednávateľ je s ním oprávnený disponovať na základe osobitných zmlúv o zverení majetku do správy.

  - Miestom zhotovenia Diela je sídlo Zhotoviteľa.

  - Pracovné a ochranné pomôcky Zhotoviteľa, ako aj ostatné povinnosti pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a o ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o BOZP“) a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva“) za zdravotnú a odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov pre určený druh prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti, vyplývajúce z predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrane majetku a požiarnej ochrane, ako aj z predpisov hygienických, predpisov o ochrane životného prostredia a predpisov o odpadoch.

  - Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami Miesta Projektu, vrátane všetkých hydrologických, klimatických a geotechnických podmienok a ekologických aspektov oboznámil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zároveň získal všetky informácie o Mieste Projektu, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchádzanie vzniku škôd v Mieste Projektu a v Projekte. Zhotoviteľ vyhlasuje, že jeho zanedbanie zoznámiť sa so všetkými údajmi vzťahujúcimi sa k Miestu Projektu ho nezbavuje zodpovednosti za riadny odhad obťažnosti alebo ceny za riadnu a včasnú realizáciu Diela.

  - Počas realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný primerane udržiavať čistotu a poriadok v Mieste Projektu a obmedzovať výkon práv vlastníkov, vrátane vlastníkov susediacich pozemkov len v nevyhnutnej miere v priamej súvislosti s vykonávaním Diela. Zhotoviteľ si je vedomý, že Dielo bude povinný vykonať s prihliadnutím na jeho povahu, tzn. tak aby samotným vykonávaním nenarušoval občianske spolunažívanie a nočný kľud a neznečisťoval verejné priestranstvo.

  - Objednávateľ si vyhradzuje právo kontroly vykonávania Diela za účelom zistenia predpísanej kvality.

  - Objednávateľ je oprávnený žiadať kedykoľvek od Zhotoviteľa vykonanie zmien, doplnkov Diela, za predpokladu, že tieto ho podstatne nezmenia. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi do 48 hodín odo dňa žiadosti o vykonanie zmien dôsledky, ktoré z nich vyplynú pre práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy (cena za Dielo, čas plnenia). Ak Zhotoviteľ dôsledky neoznámi v lehote 48 hodín, má sa za to, že nevzniknú žiadne dôsledky.

  - Ak si strany nedohodnú niečo iné platí, že v zmysle ustanovení § 524 a nasl. a § 531 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) Zhotoviteľ nie je oprávnený na prevod (postúpenie) svojich práv (pohľadávok) a prevzatie svojich povinností (záväzkov) vyplývajúcich z tejto Zmluvy, vcelku alebo čiastočne na tretiu osobu, t. j. aby tretia osoba vstúpila do práv a povinností Zhotoviteľa namiesto Zhotoviteľa (singulárna sukcesia). Zhotoviteľ je najmä sám povinný vykonávať a zhotoviť Dielo a s ním súvisiace činnosti.

  - Zhotoviteľ je oprávnený odovzdať tretím osobám len také výkony a práce, ktoré podľa ich druhu v rámci svojej prevádzky normálne zvykne zveriť tretím osobám. Všetci subdodávatelia musia byť Objednávateľovi oznámení a vopred schválení. Pri vykonávaní Diela subdodávateľmi má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám.

  - Za Objednávateľa bude oprávnený na výkon dozoru pri realizácii Diela zamestnanec Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy ako zodpovedná osoba.

  - Účastníci tejto Zmluvy sa dohodli, že ak niektorá Zmluvná strana bude mať informáciu o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla priamo či nepriamo zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu Zmluvy, je táto Zmluvná strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú Zmluvnú stranu. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si aj potrebnú súčinnosť a podklady za účelom výkonu práv a plnenia povinností podľa tejto Zmluvy.

Článok III.

Cena za Dielo

  - Cena za Dielo je dohodnutá Zmluvnými stranami v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenách“) a je výsledkom verejného obstarávania.

  - Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo vo výške doplniť €, pričom ide o predbežnú cenu za Dielo a bez DPH. Zhotoviteľ bude Objednávateľovi k cene za Dielo fakturovať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) DPH vo výške 20%, čo predstavuje predbežne sumu doplniť €. Spolu predbežná cena za Dielo, vrátane DPH je vo výške doplniť €. Predbežná cena za Dielo je dohodnutá na základe Prílohy, v ktorej sú uvedené podrobné členenie ceny za Dielo a jednotkové ceny za Dielo a vypočítaná ako súčin predbežných metrických jednotiek a jednotkových cien.

  - Konečná cena za Dielo sa stanoví ako súčin metrických jednotiek a jednotkových cien za Dielo uvedených v Prílohe podľa riadne zhotoveného Diela (skutočne vykonané práce).

  - Jednotkové ceny za Dielo sú dohodnuté ako ceny pevné a nemenné, zahŕňajúce všetok materiál, práce, médiá, zariadenia a predmety potrebné k zhotoveniu Diela. V jednotkových cenách za Dielo sú obsiahnuté aj náklady na dopravu, stravu, použitie strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia, spotrebný materiál, skúšky a merania, zhodnotenie/odstránenie odpadov súvisiacich s vykonaním Diela alebo ako jeho dôsledok, vypracovanie, obstaranie a dodanie všetkých dokladov a dokumentácie, ktoré má Zhotoviteľ odovzdať spolu s Dielom a zabezpečenie záručných opráv počas záručnej doby. Ceny pokrývajú všetky zmluvné záväzky.

  - Všetko, čo neposkytuje v súlade s touto Zmluvou Objednávateľ, je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ a je to zahrnuté v jednotkových cenách za Dielo.

  - Dodatočné cenové požiadavky Zhotoviteľa nebudú uznané, ledaže vzniknú prídavné náklady v dôsledku väčších zmien alebo doplnkov, ktoré budú výslovne dané písomným dodatkom k tejto Zmluve. Ak neexistuje príslušný písomný dodatok, nevzniká pre Objednávateľa žiadna povinnosť na prevzatie nákladov.

  - Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ nezaplatí.

  - V prípade, že záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo podľa tejto Zmluvy spĺňa podmienky opakovaného plnenia v zmysle ustanovenia § 42 ods. 13 Zákona o verejnom obstarávaní, vyhradzuje si Objednávateľ právo pred každým ďalším plnením, nasledujúcim po prvom plnení, upraviť jednotkové ceny podľa aktuálnej trhovej situácie. Aktuálnu trhovú situáciu zistí Objednávateľ na základe prieskumu trhu, a to priemerom medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu za obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie.

Článok IV.

Platobné podmienky

  - Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za Dielo po riadnom zhotovení, odovzdaní a prevzatí Diela (skutočne vykonané práce) na základe Objednávateľom podpísanom protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.

  - Objednávateľ zaplatí cenu za Dielo na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po riadnom zhotovení, odovzdaní a prevzatí Diela, so splatnosťou 30 dní.

  - Zmluvné strany sa dohodli na zálohe na cenu za Dielo vo výške 30 %, pričom zaplatená záloha sa započíta do ceny za Dielo.

  - Objednávateľ zaplatí zálohu na cenu za Dielo na základe zálohovej faktúry vystavenej Zhotoviteľom po skončení meračských prác v teréne, čo Zhotoviteľ preukáže v elektronickej (digitálnej) forme na pamäťovom nosiči dát alebo inou formou digitálneho prenosu predložením zoznamu bodov vo formáte .txt a prenesením týchto bodov do katastrálnej mapy vo formáte .dxn alebo .dgf., so splatnosťou 7 dní.

  - Zmluvné strany sa dohodli na zaplatení ceny za Dielo tak, že Objednávateľ ju zaplatí Zhotoviteľovi bezhotovostným prevodom na jeho účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

  - Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle príslušných ustanovení Zákona o DPH, pričom Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti.

Článok V.

Licencia

  - V prípade ak Dielo, resp. jeho časť podľa tejto Zmluvy bude v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) autorským dielom, Zhotoviteľ odovzdaním Diela udeľuje Objednávateľovi licenciu na jeho použitie v súlade s ustanoveniami § 65 a nasl. Autorského zákona.

  - Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu podľa ustanovenia § 70 Autorského zákona, licenciu v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy a licenciu na používanie Diela alebo jeho príslušnej časti tak, aby bol Objednávateľ oprávnený Dielo alebo jeho príslušnú časť používať pod svojim vlastným menom všetkými ku dňu udelenia licencie známymi spôsobmi, zahŕňajúc iba:

    - sprístupnenie autorského diela alebo akejkoľvek jeho časti verejnosti,

    - spracovanie a adaptovanie autorského diela alebo akejkoľvek jeho časti v neobmedzenom rozsahu,

    - spojenie autorského diela alebo akejkoľvek jeho časti s iným dielom v neobmedzenom rozsahu,

    - zaradenie autorského diela alebo akejkoľvek jeho časti do iného diela v neobmedzenom rozsahu,

    - preloženie autorského diela alebo akejkoľvek jeho časti v neobmedzenom rozsahu do iného cudzieho jazyka,

    - realizovanie verejného prenosu autorského diela alebo akejkoľvek jeho časti v neobmedzenom rozsahu,

    - verejné vystavenie autorského diela alebo akejkoľvek jeho časti (nevzťahuje sa na projektovú dokumentáciu).

  - Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi v rozsahu podľa tohto článku licenciu na Dielo, alebo jeho časť na dobu trvania majetkových práv podľa Autorského zákona.

  - Zhotoviteľ je povinný v čase udelenia licencie podľa tejto Zmluvy mať vysporiadané všetky autorské práva a iné práva tretích osôb k Dielu tak, aby bol oprávnený udeliť Objednávateľovi licenciu k Dielu v rozsahu uvedenom v tomto článku Zmluvy. Zhotoviteľ je zodpovedný za škodu, ktorá Objednávateľovi nedodržaním povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tomto odseku Zmluvy vznikne. Zhotoviteľ zodpovedá za neoprávnené zásahy do autorských práv tretích osôb, ktoré nastali pri plnení alebo v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy a pri užívaní Diela podľa Zmluvy.

  - Odmena za zhotovenie Diela ako autorského diela a odmena za udelenie všetkých licencií podľa Zmluvy je zahrnutá v cene za Dielo podľa článku III. tejto Zmluvy.

  - Prípadné hmotné výsledky plnenia Zmluvy, t. j. hmotný substrát, na ktorom je Dielo podľa Zmluvy zachytené alebo vyjadrené a odovzdané Objednávateľovi, odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi podľa Zmluvy; vlastnícke právo k predmetným hmotným výsledkom plnenia Zmluvy (hmotnému substrátu) prejde na Objednávateľa momentom odovzdania Diela v zmysle článku II. tejto Zmluvy. Cena hmotného substrátu je zahrnutá v cene za Dielo podľa článku III. tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ vyhlasuje, že Dielo, ktoré bolo predložené a vytvorené Zhotoviteľom na základe a podľa Zmluvy, nebolo použité Zhotoviteľom alebo treťou osobou na iný účel než je plnenie v rámci plnenia predmetu Zmluvy, a nie je predmetom žiadnej licencie udelenej tretej osobe; toto vyhlásenie sa vzťahuje aj na časti Diela.

  - V prípade, že akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov Zhotoviteľa alebo subdodávateľov Zhotoviteľa, bude mať akýkoľvek nárok proti Objednávateľovi z titulu porušenia jej autorských práv, práv priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, resp. akékoľvek iné nároky v akejkoľvek súvislosti s plnením poskytnutým Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ sa zaväzuje:

    - bezodkladne obstarať na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby súhlas na používanie jednotlivých plnení dodaných, poskytnutých, vykonaných alebo vytvorených Zhotoviteľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre Objednávateľa a poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek a všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú Objednávateľovi v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby,

    - nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia.

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že o každom nároku vznesenom takou treťou osobou v zmysle predchádzajúceho odseku tejto Zmluvy bude bez zbytočného odkladu informovať Zhotoviteľa, bude v súvislosti s takým nárokom postupovať podľa primeraných pokynov Zhotoviteľa a tak, aby sa predišlo vzniku a prípadne zvýšeniu škôd, nevykoná smerom k takej tretej osobe žiaden úkon, v dôsledku ktorého by sa jej postavenie v súvislosti s takým uplatnením nároku zlepšilo.

  - Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že bude oprávnený udeliť Objednávateľovi licenciu k Dielu podľa tejto Zmluvy v stanovenom rozsahu, a zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi nedodržaním tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikne.

Článok VI.

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

  - Vlastníkom zhotovovaného Diela je Zhotoviteľ.

  - Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša výlučne Zhotoviteľ.

  - Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele prechádza na Objednávateľa až riadnym odovzdaním a prevzatím Diela.

Článok VII.

Záväzky Objednávateľa podmieňujúce plnenie Zhotoviteľa

  - Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi všetky veci a podklady, ktoré majú byť k dispozícií pred zhotovovaním Diela v stave zodpovedajúcom podmienkam tejto Zmluvy, bez nárokov tretích osôb v dostatočnom termíne pred začatím vykonávania Diela.

  - Objednávateľ sa tiež zaväzuje zabezpečiť pre zamestnancov Zhotoviteľa vstup do Miesta Projektu.

Článok VIII.

Odovzdanie a prevzatie Diela

  - Protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu Diela predchádza vecná kontrola Diela obidvoma Zmluvnými stranami. Po zhotovení Diela (minimálne 10 pracovných dní pred termínom dokončenia) Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi Dielo na vecnú kontrolu a Objednávateľ overí jeho správnosť. Po vecnom odsúhlasení Diela vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa na jeho odovzdanie a prevzatie v sídle Objednávateľa. O priebehu a výsledku odovzdávacieho a preberacieho konania spíšu Zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, v závere ktorého Objednávateľ výslovne uvedie, či Dielo preberá alebo nepreberá, pričom v prípade neprevzatia Diela uvedie dôvody jeho neprevzatia. Vady Diela zjavné už pri jeho preberaní je povinný Objednávateľ reklamovať v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela bude zahŕňať položkovitý súpis dokumentov a vykonaných prác.

  - Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je jeho odovzdanie v elektronickej (digitálnej) forme na pamäťovom nosiči dát (polohopisný a výškopisný plán formát CAD, dwg a vgi, zoznam bodov formát txt a technická správa formát doc a pdf) alebo inou formou digitálneho prenosu. Technická správa bude predložená aj v tlačenej (papierovej) forme 2 paré, pričom bude obsahovať aj prehľad všetkých zmapovaných plôch s uvedením presného počtu merných jednotiek na základe skutočne vykonaného merania, ktorý bude podkladom k určeniu konečnej ceny za Dielo. Technická správa v tlačenej (papierovej) forme musí obsahovať doložku autorizovaného geodeta, ktorou vykoná autorizované overenie Diela v zmysle podmienok zadaných vo Výzve. V prípade, ak po odovzdaní a prevzatí Diela vznikne na strane Objednávateľa potreba vyššieho počtu tlačených vyhotovení Diela (technická správa), Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť a na žiadosť Objednávateľa doplní požadovaný počet rovnopisov Diela za vopred dohodnutú odplatu.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že aj po odovzdaní a prevzatí Diela bude plne nápomocný pri prípadných úpravách Diela v zmysle požiadaviek príslušných Orgánov verejnej moci a poskytne Objednávateľovi plnú súčinnosť potrebnú pre získanie Úradných dokladov. Zhotoviteľ je v rámci tejto súčinnosti povinný reagovať na výzvu Objednávateľa na úpravu Diela podľa požiadaviek príslušných Orgánov verejnej moci, bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 5 pracovných dní a najneskôr v tejto lehote je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na termíne a spôsobe odstránenia namietaných závad. V prípade, že Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa nebude reagovať, Objednávateľ je oprávnený vykonať úpravu Diela prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom Zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi zaplatiť na základe faktúry. Splatnosť faktúry je 30 dní. Práva Objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti za vady nie sú týmto ustanovením dotknuté.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

  - Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v zmysle ustanovení § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

  - Zhotoviteľ preberá záruku za kvalitu Diela v zmysle ustanovení § 563 ods.2, resp. § 429 až § 431 Obchodného zákonníka. Dielo bude spôsobilé na zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti počas 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia Diela.

  - Prípadné vady alebo nedostatky Diela bude Objednávateľ reklamovať písomne u Zhotoviteľa, a to bezodkladne po ich zistení počas trvania záručnej doby.

  - Záruka sa vzťahuje na dokumenty a vykonané práce uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela do 5 dní od ich oznámenia a odstrániť ich bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 pracovných dní odo dňa začatia s odstraňovaním.

  - Ak Zhotoviteľ neodstráni oznámené vady Diela v lehote podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom Zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi zaplatiť na základe faktúry. Splatnosť faktúry je 30 dní. Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

Článok X.

Zmluvné sankcie

  - V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dojednané v tejto Zmluve, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každý aj začatý deň omeškania.

  - V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny odstraňovania vád Diela dojednané v tejto Zmluve, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každý aj začatý deň omeškania.

  - V prípade nezhotovenia Diela, neúplného zhotovenia Diela alebo zhotovenia vadného Diela uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny za Dielo (prípadne z ceny jeho nezhotovenej alebo vadnej časti).

  - V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny za Dielo zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

  - Zmluvné pokuty, resp. úroky z omeškania dojednané touto Zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Uplatnenie zmluvných pokút, resp. úrokov z omeškania nie je povinnosťou Zmluvných strán. Povinná strana má povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu, resp. úrok z omeškania aj keď svoju povinnosť nezavinila.

Článok XI.

Doba platnosti a skončenie Zmluvy

  - Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich im z tejto Zmluvy.

  - Zmluva sa skončí uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná.

  - Zmluvu je možné skončiť predčasne, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

    - dohodou Zmluvných strán,

    - odstúpením od Zmluvy v prípade, ak tak stanovuje táto Zmluva alebo Obchodný zákonník.

  - Ak Zhotoviteľ alebo Objednávateľ podstatne porušil svoju zmluvnú povinnosť, je druhá strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Pri odstúpení od Zmluvy táto končí dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa má Objednávateľ právo ponechať si už poskytnuté plnenie, resp. jeho časť a zároveň sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny za Dielo za takto ponechané plnenie s odpočítaním všetkých už poskytnutých platieb. V prípade neuplatnenia si práva Objednávateľom ponechať si predmet plnenia (musí ísť o predmet plnenia, ktorý sa vzhľadom na jeho povahu dá vrátiť), je Objednávateľ povinný poskytnuté plnenie vrátiť a Zhotoviteľ je povinný vrátiť všetky platby obdŕžané od Objednávateľa v súvislosti s touto Zmluvou.

  - Za podstatné porušenie zmluvných podmienok sa považuje:

    - ak Zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania prác vyplývajúcu pre neho z tejto Zmluvy,

    - ak Zhotoviteľ nie je schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu určenú, resp. zmenenú podľa článku III. tejto Zmluvy,

    - ak Zhotoviteľ neodovzdá Dielo v čase určenom podľa článku II. ods. 2.1. tejto Zmluvy,

    - ak Zhotoviteľ neplní akúkoľvek inú povinnosť vyplývajúcu pre neho z tejto Zmluvy, a to ani po upozornení zo strany Objednávateľa,

    - ak Objednávateľ nezaplatí cenu za Dielo riadne a včas vyplývajúcu mu z ustanovení článkov III. a IV. tejto Zmluvy, a to ani po upozornení zo strany Zhotoviteľa,

    - ak Objednávateľ nesplní záväzky podmieňujúce plnenie Zhotoviteľa podľa ustanovení článku VII. tejto Zmluvy, a to ani po upozornení zo strany Zhotoviteľa.

  - Skončením Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán. Skončenie Zmluvy sa však nedotýka nároku z vád Diela, nároku na náhradu škody, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty a úroku z omeškania, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

Článok XII.

Osobitné, spoločné a záverečné ustanovenia

  - Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Tá Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, je povinná oznámiť druhej strane neodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní po jej vzniku, vznik okolností vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci budú považované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezávisle na vôli Zmluvných strán a bránia trvale alebo dočasne v plnení Zmluvou stanovených povinností a tieto okolnosti nastali po uzatvorení Zmluvy a nemohli byť povinnou stranou odvrátené alebo prekonané ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je možné po Zmluvnej strane vyžadovať, a v dobe uzatvorenia Zmluvy nemohli byť predvídané. Ako prípady vyššej moci budú považované najmä: vojna, mobilizácia, generálne štrajky, živelné a iné katastrofy, ktoré Zmluvná strana nemohla predvídať ani im zabrániť. Núdzový stav ani mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s opatreniami voči ochoreniu COVID-19 sa nepovažuje za prípad vyššej moci. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že právny úkon niektorej zo Zmluvných strán smerujúci ku vzniku, zmene, zániku práv a povinností alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, alebo akékoľvek oznámenie, výzva, požiadavka alebo súhlas niektorej zo Zmluvných strán, ktorý sa bude vyžadovať, alebo ktorý bude povolený alebo nevyhnutný na základe tejto Zmluvy, musí byť vychádzajúc z ustanovení § 40 Občianskeho zákonníka písomný (ďalej len „Písomnosť“). Písomnosť musí byť doručená poštou ako doporučená zásielka, osobne alebo elektronicky podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o e-Governmente“). V osobitných prípadoch, ak ide o bežnú komunikáciu medzi Zmluvnými stranami, ktorá má informatívnu, resp. doplnkovú funkciu, môže byť Písomnosť doručená iba e-mailovou poštou. Na písomný styk (odosielanie a doručovanie) sa použijú adresy sídla, miesta podnikania, trvalého pobytu Zmluvných strán alebo Korešpondenčná adresa, identifikátor Zmluvných strán v zmysle ustanovení § 3 písm. n) Zákona o e-Governmente a e-mailové adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Povinnosť Zmluvnej strany doručiť Písomnosť poštou alebo osobne sa považuje za splnenú a Písomnosť sa považuje za doručenú, len čo ju druhá Zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrdí svojím vlastnoručným podpisom, alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie Písomností. Účinky doručenia Písomnosti poštou alebo osobne nastanú aj vtedy ak:

    - Zmluvná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podľa tejto Zmluvy odosielať Písomnosť, bez toho, aby túto zmenu druhej Zmluvnej strane oznámila, a následne pošta túto Písomnosť vrátila Zmluvnej strane ako nedoručiteľnú, a to dňom vrátenia takejto Písomnosti Zmluvnej strane,

    - doručenie Písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím tej Zmluvnej strany, ktorej bola Písomnosť adresovaná, a to dňom, kedy k takému konaniu došlo,

    - Zmluvná strana prijatie Písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia Písomnosti,

    - odosielateľovi bola Písomnosť vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenie nedoručenej Písomnosti.

Povinnosť Zmluvnej strany doručiť Písomnosť elektronicky podľa Zákona o e-Governmente sa považuje za splnenú a Písomnosť sa považuje za doručenú ak bola doručená v zmysle ustanovení § 29 a nasl. Zákona o e-Governmente. Povinnosť Zmluvnej strany doručiť Písomnosť elektronicky e-mailovou poštou sa považuje za splnenú a Písomnosť sa považuje za doručenú v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni jej doručenia.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.

  - Počas trvania tejto Zmluvy nesie Zhotoviteľ právnu zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním svojich povinností pri zhotovení Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú vlastným zavinením ako aj zavinením osôb, ktoré použil na splnenie záväzkov zo Zmluvy. Zhotoviteľ takto zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi ako aj tretím osobám. Vychádzajúc z objektívnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľ zodpovedá aj za všetky škody (aj náhodné), ktoré vzniknú pri vykonávaní Diela alebo v priamej, či nepriamej súvislosti s ním a tiež za náhodné škody, ktoré vzniknú na veciach a majetku, ktorý Zhotoviteľ prevzal od Objednávateľa za účelom vykonania Diela.

  - Ustanovenia tejto Zmluvy sú právne záväzné aj pre právnych nástupcov Zmluvných strán na základe prechodu práv a povinností (univerzálna sukcesia).

  - Uzatvorením tejto Zmluvy strácajú platnosť a neberú sa do úvahy všetky doterajšie zmluvy, dohody, resp. jednostranné prejavy vôle týkajúce sa zhotovenia Diela v písomnej alebo akejkoľvek inej forme.

  - Vzťahy Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

  - Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných, datovaných a vzostupne očíslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami a vyhotovených v počte vyhotovení tejto Zmluvy.

  - Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú v prípade, že sa Zmluvné strany nebudú vedieť dohodnúť na ich odstránení riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike podľa slovenského práva. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre Zmluvné strany záväzné.

  - Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami (ak to nie v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu). Účinnosť Zmluva nadobúda v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že táto zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobode informácií“) v spojení s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka povinne zverejňovanou zmluvou.

  - Táto Zmluva bude zverejnená v súlade s ustanovením § 5a ods. 6 a nasl. Zákona o slobode informácií. Objednávateľ je zároveň oprávnený zverejniť túto Zmluvu aj na svojom webovom sídle.

  - Zhotoviteľ súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytnutých pre účely uzavretia tejto Zmluvy a prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie č. 2016/679“).

  - Zmluvné strany aj ich zamestnanci, ktorí prichádzajú pri výkone svojich pracovných povinností do styku s osobnými údajmi, resp. tieto údaje akýmkoľvek spôsobom spracovávajú v rámci svojej pracovnej činnosti, sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia č. 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

  - Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha – Cenová ponuka.

  - V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, jeho neplatnosť, neúčinnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať vplyv na zostávajúce ustanovenia tejto Zmluvy a obe Zmluvné strany sa bez zbytočného odkladu dohodnú na náhradných ustanoveniach, s čo najskoršou právnou záväznosťou.

  - Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 1 rovnopis obdrží Objednávateľ a 1 rovnopis Zhotoviteľ.

  - Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni alebo za nevýhodných podmienok, že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

| V Košiciach, dňa | V Košiciach, dňa |
| --- | --- |
| Za Objednávateľa: Mestská časť Košice – Sídlisko KVP | Za Zhotoviteľa: doplniť |
| ................................................................... | .................................................................. |
| Mgr. Ladislav Lörinc | doplniť |
| starosta | doplniť |